PLANEJAMENTO · FASE 2

Plugin de desenvolvimento com IA

Documento de planejamento e design arquitetural

Versão 0.10   ·   19 de abril de 2026

# Histórico de versões

Este documento é um artefato vivo. Ele será revisado em conjunto com a equipe e deverá refletir decisões tomadas antes da implementação de cada etapa.

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-18 | Planejamento inicial | Versão inicial do planejamento da Fase 2 |
| 0.2 | 2026-04-19 | Atualização — suporte a TDD | Adicionados agentes TDD Writer (B7) e TDD Reviewer (B8), acionados antes da implementação apenas quando o projeto declarar TDD em sua documentação. Atualizados escopo, degradação graciosa, ordem de implementação e glossário. |
| 0.3 | 2026-04-19 | Resolução de questão aberta | Decisão sobre formato de declaração de TDD migrada para docs/decisions.md — arquivo docs/context/methodology.md com frontmatter YAML (chave tdd) como única fonte de verdade consultada pelo orquestrador e pelos agentes B7/B8. |
| 0.4 | 2026-04-19 | Fronteira de interatividade, paths PRP e template de PRD | Adicionadas seções 4.5 (fronteira de interatividade: PRD + PRD Review interativos, pipeline pós-PRD autônomo) e 4.6 (artefatos em PRPs/ na raiz, fora de .claude/). Atualizadas referências de caminho em B6 e C4 (.claude/PRPs/reports → PRPs/reports). Consolidação retroativa da 0.3: referências a /context/overview.md em B7 e na tabela de ativação substituídas por docs/context/methodology.md com chave tdd: true. Item 4 de §12 (Próximos passos) marcado como resolvido. Decisão sobre template de PRD (fork adaptado de prp-core/commands/prp-prd.md mantendo o loop interativo de 6 fases) registrada em docs/decisions.md e docs/context/prd-template.md do plugin relay. |
| 0.5 | 2026-04-19 | Semântica de max_test_retries | Confirmado max_test_retries = 3 como default e formalizada a semântica em B4 (Pré-condições): o contador cobre tentativas após a execução inicial (máximo 4 execuções da suíte por sessão); retries de flakiness (B3) são excluídos do orçamento; oscilação aborta antes do limite; valor 0 é proibido. Orientação de override por perfil de suíte registrada. Decisão completa em docs/decisions.md do plugin relay. |
| 0.6 | 2026-04-19 | Command surface e seção 7.4 | Definidos 12 comandos + 1 placeholder para o Pilar 3, com split writer/reviewer em cada etapa (filosofia: cada etapa invocável isoladamente; orquestrador /relay-execute compõe tudo). Adicionada seção 7.4 "Comandos do plugin" listando os comandos que tocam componentes da Fase 2 (/relay-worktree, /relay-tdd, /relay-tdd-review, /relay-test, /relay-test-review, /relay-pr). Decisão canônica em docs/decisions.md e tabela completa em docs/api-reference.md do plugin relay. |
| 0.7 | 2026-04-19 | Escopo do allowlist C1 | Detalhadas as pré-condições de C1 com o framework do allowlist: patterns narrow por comando gerados pelo context-builder a partir da detecção de stack; denylist invariante em todos os projetos para operações destrutivas. Catálogo canônico em docs/context/settings-allowlist.md e decisão completa em docs/decisions.md. Registrada a exceção à regra de não-escrita em .claude/: settings.json é setup config (único write permitido, feito uma vez pelo context-builder no *init). |
| 0.8 | 2026-04-19 | Política de redaction A4/B6 | Política de redaction de secrets definida em três camadas (catálogo canônico em docs/context/redaction-policy.md do plugin relay): defaults invariantes, extensões per-project em PRPs/redaction-extensions.txt, não-redigidos documentados. Observações de A4 detalhadas com a política completa. Contexto: OQ #1 do PRD do Test Runner resolvida. |
| 0.9 | 2026-04-19 | Time budget do Test Runner | Definido max_test_minutes = 30 (wall-clock total da sessão) como default complementar a max_test_retries. O que estourar primeiro aborta, com outcome distinto (FAILED_TIME_BUDGET_EXCEEDED vs FAILED_AFTER_N_RETRIES). Valor 0 proibido; override guidance e trigger de reassess registrados em docs/decisions.md do plugin relay. B4 (Observações) e §10 (Riscos) atualizados com a política. OQ #2 do PRD do Test Runner resolvida. |
| 0.10 | 2026-04-19 | Layered execution adaptativa | Layered execution (unit → integration → e2e) definida como adaptativa: context-builder detecta sinais de camadas (diretórios separados, markers, comandos, scripts) na Fase 1 e ativa automaticamente; flat se não detectar. Falha em camada pula subsequentes (SKIPPED_UPSTREAM_FAILURE); retry re-executa da camada 1. Override por projeto via futuro .relay.yaml. B4 (Observações) e §10 (Riscos) atualizados. OQ #3 do PRD do Test Runner resolvida — só resta OQ #4 (phoenix-específico, valida na implementação). |

# 1.  Sumário executivo

Este documento descreve o planejamento da Fase 2 do plugin Claude Code que estamos construindo — a camada responsável por executar, interpretar e corrigir automaticamente a suíte de testes do projeto, dentro de um fluxo orquestrado que vai do PRD ao Pull Request sem intervenção humana entre as etapas.

O objetivo final do plugin é permitir que um único prompt inicie toda a cadeia: entender a feature, produzir o PRD, criar worktree e branch, escrever e revisar planos, opcionalmente escrever e revisar testes em modo TDD, implementar, rodar testes, corrigir até passar, revisar o resultado e abrir o PR. A Fase 2 entrega especificamente a porção "rodar testes, corrigir até passar e revisar o resultado" e, a partir desta versão, também o trilho opcional de TDD que produz os testes antes da implementação — sem ambos, o pipeline não fecha para as equipes que adotam TDD.

Os dezesseis componentes detalhados adiante foram organizados em três camadas (infraestrutura, componentes do plugin e integrações). Todos seguem três princípios inegociáveis: modularidade, degradação graciosa e configuração externa — de modo que o plugin funcione em projetos com perfis distintos de maturidade em testes e com ou sem adoção de TDD.

# 2.  Contexto

## 2.1  De onde viemos

Hoje, o processo de desenvolvimento assistido por IA na equipe é baseado em comandos discretos: um comando para gerar o PRD, outro para o plano, outro para implementar, outro para revisar, outro para commitar, outro para abrir o PR. Cada etapa exige aprovação humana. Testes E2E são rodados manualmente. O resultado é um fluxo fragmentado, em que o humano passa mais tempo aprovando do que produzindo.

A base técnica atual é o plugin prp-core do projeto PRPs-agentic-eng (Wirasm), que oferece os comandos /prp-prd, /prp-plan, /prp-implement, /prp-review, /prp-commit e /prp-pr, além de agentes especializados de análise de código. Ele resolve bem a parte "cada etapa em um comando", mas não oferece orquestração única nem loop automático de teste e correção.

## 2.2  Para onde vamos

Estamos construindo um plugin próprio que incorpora e estende o prp-core, adicionando quatro capacidades novas: (i) um context-builder que documenta o projeto para a IA no início da colaboração, (ii) a camada de automação de testes objeto deste documento, (iii) um trilho opcional de TDD que escreve e revisa testes antes da implementação quando o projeto assim declarar, e (iv) um orquestrador que transforma todos os comandos individuais em um único comando capaz de conduzir a feature do início ao fim.

## 2.3  Posicionamento da Fase 2

A Fase 2 é a peça central que viabiliza a autonomia prometida pelo orquestrador. Sem testes automáticos confiáveis e sem um loop que corrige até passar, qualquer pretensão de "rodar até o fim sem supervisão" é ilusória — o humano continuaria tendo que voltar ao console para validar cada implementação. Em projetos que adotam TDD, a confiabilidade depende ainda de que os testes sejam escritos antes, a partir da especificação, e não depois a partir da implementação; daí a inclusão do trilho de TDD nesta fase.

Figura 1 — Posição da Fase 2 no fluxo end-to-end

# 3.  Objetivo da Fase 2

Entregar, ao final da Fase 2, um agente Test Runner integrado ao plugin que, a partir de uma implementação recém-produzida pelo agente Implementador, é capaz de:

- Subir um ambiente isolado de testes, executar a suíte disponível (unit, integração, E2E) e coletar resultados de forma estruturada.

- Classificar cada falha, distinguindo bugs reais de problemas transitórios ou de infraestrutura.

- Corrigir a implementação em um loop com limite configurável de tentativas, até que os testes passem ou o limite seja atingido.

- Submeter o resultado verde a uma revisão independente, que valida que os testes ainda medem o que deveriam medir.

- Produzir um relatório estruturado que o humano pode auditar depois que o fluxo terminou.

Entregar também, de forma opt-in, um trilho de TDD que, antes do Implementador atuar e somente quando o projeto estiver formalmente declarado como TDD em sua documentação, é capaz de:

- Produzir, a partir do PRD e do plano aprovados, a suíte inicial de testes que expressa os requisitos em forma executável — tipicamente red ao fim da etapa, pois a implementação ainda não existe.

- Revisar esses testes em busca de patologias específicas do contexto TDD: testes que espelham implementação imaginada, mocks que escondem comportamento, asserts triviais, cobertura dos requisitos funcionais incompleta.

- Entregar, ao Implementador, uma suíte de testes aprovada que serve como contrato de aceitação da feature.

Todos os pontos acima devem funcionar sem interrupções por solicitação de permissão e devem degradar graciosamente quando o projeto não oferece todas as pré-condições (ex.: sem Docker, sem testes E2E, sem CI configurado, sem declaração de TDD).

# 4.  Princípios de design

Quatro princípios orientam todas as decisões adiante. Eles vêm das limitações observadas no uso atual do prp-core e do objetivo de que o plugin seja usável em projetos diferentes sem reescrita.

## 4.1  Modularidade

Cada componente é invocável de forma independente, com pré-condições explícitas, entradas bem tipadas e saídas estruturadas. Um desenvolvedor da equipe deve conseguir ativar apenas o Test Runner em um projeto sem precisar adotar o orquestrador inteiro. Da mesma forma, o trilho de TDD é um módulo independente: um projeto pode adotar Test Runner sem adotar TDD, e vice-versa.

## 4.2  Degradação graciosa

O plugin detecta o ambiente no início da execução (environment probe). Componentes cujos pré-requisitos não estão presentes são pulados, e os skips são reportados com justificativa no relatório final. O fluxo nunca falha por ausência de uma capacidade opcional; falha apenas quando uma capacidade obrigatória está faltando.

## 4.3  Configuração externa

Políticas como número de tentativas do loop, obrigatoriedade de revisão pós-verde, comandos de teste por framework e ativação do trilho de TDD vivem em arquivos de configuração versionados, não no prompt dos agentes. Isso permite experimentação rápida e ajuste por projeto.

## 4.4  Stack detectada, não assumida

O plugin nunca assume a stack do projeto. Todas as informações necessárias (linguagens, frameworks de teste, comandos de build, comandos de migração, adoção ou não de TDD) são lidas dos documentos gerados pelo context-builder na Fase 1. Isso é o que torna o plugin reutilizável entre projetos.

## 4.5  Fronteira de interatividade

A autonomia prometida pelo plugin tem um ponto de partida explícito: o PRD. Da captura inicial do problema até a aprovação do PRD revisado, o fluxo é interativo — o PRD Writer conduz o usuário por fases de perguntas, grounding e decisões, e o PRD Reviewer aplica gates explícitos antes de marcar o PRD como aprovado. A partir da aprovação do PRD, o pipeline corre autonomamente: Plan Writer/Reviewer, TDD Writer/Reviewer (quando aplicável), Implementador, Code Reviewer, Test Runner com loop de auto-correção (B1–B5) e Report + PR Creator não interrompem o usuário.

Justificativa: o custo de capturar uma falha de entendimento ou de escopo durante a autoria do PRD é minutos de conversa. O custo de corrigir a mesma falha depois do Implementador ter rodado é horas ou dias de retrabalho propagado por plano, testes e código. Nas etapas pós-PRD, a regra é não interromper o humano — exceto quando um agente esgota sua estratégia de correção e precisa de decisão fora de sua competência. Essa fronteira é contrato registrado no plugin relay (ver docs/decisions.md e docs/context/architecture.md).

## 4.6  Artefatos versionados fora de .claude/

Todos os artefatos produzidos pelo pipeline — PRDs, planos, relatórios de execução do Test Runner, suítes iniciais de TDD, diffs por tentativa, logs de observabilidade — são gravados em PRPs/ na raiz do repositório do projeto-alvo. Estrutura: PRPs/prds/<feature>.prd.md, PRPs/plans/<feature>.plan.md, PRPs/reports/<feature>/. Nenhum artefato do pipeline é gravado sob .claude/.

Motivo: o Claude Code aplica prompts de permissão hardcoded em gravações sob .claude/. Cada prompt interrompe o loop autônomo e quebra o objetivo central da Fase 2 (rodar até o fim sem supervisão). Essas proteções são intencionais e não têm bypass. Usar PRPs/ como raiz dos artefatos mantém tudo versionável e auditável, sem pedir consentimento a cada gravação. Ver docs/anti-patterns.md e docs/decisions.md do plugin relay.

# 5.  Escopo

A tabela abaixo delimita com clareza o que esta fase entrega e o que fica fora, para evitar que a discussão em equipe se desvie para itens de outras fases.

| DENTRO do escopo | FORA do escopo |
| --- | --- |
| • Infraestrutura de testes isolados (Docker/Compose) • Agente Test Runner com classificação de falhas • Loop de auto-correção com limite configurável • Revisão pós-verde para evitar passes indevidos • Relatório estruturado de execução • Permissões pré-aprovadas para rodar sem interrupção • Hooks de integração com o orquestrador • Agentes TDD Writer e TDD Reviewer (opt-in por projeto) | • Escrita inicial dos testes em projetos não-TDD (responsabilidade do time) • Orquestrador de agentes (Fase 3) • Worktree/branch automáticos (Fase 3) • Context-builder (Fase 1) • Atualização de docs pós-aprovação (Pilar 3) • Deploy ou pipeline de produção |

# 6.  Arquitetura e componentes

Os dezesseis componentes que compõem a Fase 2 foram organizados em três camadas. A figura a seguir mostra essa divisão e as relações de dependência entre camadas. Os dois novos componentes do trilho de TDD (B7 e B8) ficam na camada B e são acionados condicionalmente, antes da entrada do Implementador no pipeline.

Figura 2 — Visão geral dos componentes da Fase 2

Cada componente é detalhado nas seções seguintes. A estrutura de cada card é uniforme: descrição, justificativa, pré-condições para sua ativação, resultado esperado, dependências em outros componentes e, quando relevante, observações adicionais.

# 7.  Detalhamento dos componentes

## 7.1  Camada A · Infraestrutura

Componentes que vivem fora do código do plugin, no repositório do projeto-alvo. São pré-requisitos para que o Test Runner funcione de forma determinística.

| A1 | Container isolado | Camada A · Infra |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Ambiente efêmero, reprodutível e isolado onde os testes rodam. Contém a aplicação e todas as suas dependências de execução (banco de dados, cache, filas, serviços externos mockados). Formalizado em um arquivo Docker Compose versionado no repositório do projeto. |  |
| Justificativa | Testes manuais em ambiente local são o gargalo atual do processo — resultados variam por estado do banco, serviços externos indisponíveis e configurações divergentes entre máquinas. Um container isolado elimina essas variáveis e permite que o Test Runner trabalhe de forma determinística. |  |
| Pré-condições | Docker e Docker Compose instalados na máquina que executa o plugin. A existência desses binários é verificada pelo environment probe do orquestrador. |  |
| Resultado esperado | Comando único (ex.: docker compose -f compose.test.yml up -d) sobe o ambiente completo em poucos segundos e outro comando o derruba ao final. A configuração é parte do repositório e evolui junto com o código. |  |
| Dependências | Nenhuma dependência de outros componentes da Fase 2. Este é um pré-requisito de infraestrutura. |  |
| Observações | Se o projeto não tiver Docker disponível, o Test Runner cai em modo degradado: tenta rodar testes no ambiente local e reporta o risco no relatório final. |  |

| A2 | Bootstrap do ambiente de testes | Camada A · Infra |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Scripts que preparam o ambiente recém-subido para um estado conhecido: executam migrações do banco, aplicam seeds determinísticos, carregam fixtures necessárias para os cenários E2E e aguardam que serviços dependentes fiquem prontos. |  |
| Justificativa | Sem bootstrap explícito, cada execução parte de um estado arbitrário — o que produz falsos negativos (testes falham por estado) ou falsos positivos (testes passam por coincidência de estado). Determinismo é pré-condição para auto-correção confiável. |  |
| Pré-condições | A1 disponível. O projeto deve expor, de forma descoberta pelo context-builder, quais comandos de migração e seed usar (ex.: prisma migrate deploy, rails db:seed). |  |
| Resultado esperado | Um único alvo (ex.: make test-bootstrap) deixa o ambiente pronto para o primeiro teste rodar, com logs estruturados de cada etapa. |  |
| Dependências | A1 (Container isolado), Context-builder (Fase 1) — que deve documentar os comandos de migração e seed do projeto. |  |

| A3 | Isolamento entre execuções | Camada A · Infra |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Estratégia para garantir que uma execução de testes não contamina a próxima. Pode ser feita por containers efêmeros (derrubados e recriados entre runs), tmpfs para dados, ou reset transacional do banco entre suítes. |  |
| Justificativa | O loop de auto-correção pode rodar os testes várias vezes em sequência. Sem isolamento, falhas transientes ou estados vazados de execuções anteriores contaminam o diagnóstico e o agente corrige o que não é defeito. |  |
| Pré-condições | A1 e A2 funcionais. A estratégia escolhida (containers efêmeros vs. reset) deve estar declarada na configuração do plugin. |  |
| Resultado esperado | Cada run dos testes parte do mesmo estado inicial, com tempo de setup aceitável (idealmente < 30s para runs completos). |  |
| Dependências | A1, A2. |  |

| A4 | Gestão de secrets e variáveis de ambiente | Camada A · Infra |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Mecanismo que provisiona credenciais e variáveis de ambiente para o container isolado sem expô-las em commits, logs ou artefatos. Pode usar arquivos .env ignorados pelo git, secrets do Docker, ou integração com um cofre de secrets. |  |
| Justificativa | Testes de integração precisam de credenciais (APIs externas, serviços de terceiros em sandbox). Vazamento de secrets é um risco de segurança e, pior, o Test Runner pode gerar logs que acabam num PR público. |  |
| Pré-condições | Definição de quais secrets são obrigatórios, opcionais e quais podem ser substituídos por mocks. |  |
| Resultado esperado | O container recebe apenas as variáveis necessárias para a suíte em execução. O relatório nunca contém valores de secrets — apenas indica presença/ausência. |  |
| Dependências | A1. |  |
| Observações | Política explícita de redaction definida em docs/context/redaction-policy.md do plugin relay — três camadas: (1) defaults invariantes por nome de env var (wildcards case-insensitive *KEY*, *TOKEN*, *SECRET*, *PASSWORD*, *CREDENTIAL*, etc.), match exato para URLs com credenciais embutidas (DATABASE_URL, REDIS_URL, MONGODB_URI, GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS, etc.) e regex para formatos conhecidos (AWS, Stripe, GitHub PAT, JWT, PEM, OpenAI, Anthropic, Google API key / OAuth2); (2) extensões per-project em PRPs/redaction-extensions.txt criado vazio pelo context-builder no *init; (3) valores semi-sensíveis documentados como não-redigidos por default (metadata de service account GCP, commit hashes). URLs com credenciais embutidas são redigidas integralmente ([REDACTED_URL]) — sem tentativa de parse-and-partial. Relatório sempre inclui footer secrets_redacted: { count, categories } mesmo quando count = 0. |  |

## 7.2  Camada B · Componentes do plugin

Agentes, subcomponentes e artefatos que serão definidos no código do plugin Claude Code. São a peça de software que esta fase entrega.

| B1 | Agente Test Runner | Camada B · Plugin |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Agente especializado do plugin Claude Code responsável por executar a suíte de testes, interpretar os resultados, coordenar o loop de correção e produzir um relatório. É invocado pelo orquestrador após o Implementador finalizar uma alteração. |  |
| Justificativa | Concentrar a responsabilidade por testes em um agente dedicado permite que ele tenha um prompt especializado, ferramentas específicas (comandos Docker, parsers de saída de testes) e limites de escopo claros. Evita que o Implementador tenha que lidar com diagnóstico de falhas de teste, o que polui seu prompt e reduz qualidade. |  |
| Pré-condições | Existe uma suíte de testes detectável no projeto (unit, integração ou E2E). Se nenhuma for detectada, o orquestrador pula este agente e registra o skip. |  |
| Resultado esperado | Recebe um diff/implementação como entrada e retorna um veredito estruturado: PASSED, FAILED_AFTER_N_RETRIES ou SKIPPED, com evidências anexadas. |  |
| Dependências | A1–A4 (infraestrutura), B2, B3, B4. Lê configuração global do plugin (limites de retry, estratégias). |  |

| B2 | Execução e coleta estruturada de resultados | Camada B · Plugin |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Subcomponente que encapsula a execução dos diferentes tipos de teste (unit backend, unit frontend, integração, E2E) e captura saídas em formatos estruturados — preferencialmente JUnit XML, JSON ou saídas específicas do framework (ex.: Playwright trace). |  |
| Justificativa | Parsing baseado em string da saída de terminal é frágil e específico por framework. Saídas estruturadas permitem que o agente identifique com precisão quais testes falharam, em que linha, com qual assertion, sem precisar interpretar stack traces em linguagem natural. |  |
| Pré-condições | Frameworks de teste do projeto configurados para emitir saída estruturada. O context-builder documenta os comandos e formatos disponíveis. |  |
| Resultado esperado | Para cada execução, um artefato JSON normalizado: {passed: int, failed: int, skipped: int, failures: [{suite, test, file, line, message, stack}], duration, coverage?}. |  |
| Dependências | A1, A2. |  |

| B3 | Classificação de falhas | Camada B · Plugin |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Módulo que analisa cada falha e a categoriza antes de entregar ao loop de correção. Categorias mínimas: (a) falha legítima de teste (código não atende especificação), (b) falha de infraestrutura (container não subiu, serviço externo off), (c) teste fraco ou mal escrito (precisa ser corrigido), (d) flakiness (passa/falha sem mudança de código). |  |
| Justificativa | Sem classificação, o Implementador trata toda falha como se fosse bug de código — e pode "consertar" um teste frágil apagando-o, ou tentar corrigir código que funciona quando o problema é o banco de testes sujo. A classificação garante que cada categoria é tratada pelo caminho correto. |  |
| Pré-condições | B2 produzindo saída estruturada. Heurísticas iniciais podem ser mantidas em uma tabela evolutiva de padrões de erro. |  |
| Resultado esperado | Cada falha recebe um label com justificativa curta. Falhas da categoria (b) fazem o Test Runner rerodar o setup antes de reportar; falhas (d) acionam retry automático sem alterar código; falhas (a) e (c) vão para o loop de correção. |  |
| Dependências | B2. |  |
| Observações | Flakiness é tratada com retry limitado (ex.: 2 tentativas). Falhas persistentes após retry viram legítimas. Em modo TDD, falhas iniciais esperadas (red antes da implementação) não são classificadas como (a) — ver B7. |  |

| B4 | Loop de auto-correção | Camada B · Plugin |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Máquina de estados que orquestra o ciclo: rodar testes → classificar → corrigir → rodar de novo, com limite de tentativas configurável e critérios de parada explícitos (sucesso, limite atingido, falha irrecuperável). |  |
| Justificativa | Esse é o coração do objetivo da Fase 2: tirar do humano o trabalho de ficar analisando falha, corrigindo, rodando de novo. O loop deve ser suficientemente inteligente para não ficar perseguindo o próprio rabo (corrigir A quebra B, corrigir B quebra A). |  |
| Pré-condições | B1, B2, B3 funcionais. Configuração do plugin define max_test_retries (default: 3). Semântica: o contador conta tentativas de correção após a execução inicial, portanto a suíte roda no máximo 4 vezes por sessão (1 inicial + 3 retries). Retries de flakiness (B3) não contam contra esse limite. Detecção de oscilação (ver Observações) aborta antes de esgotar o orçamento. Valor 0 é proibido — anula o propósito do loop. Override: projetos com E2E caro (>5min por run) baixam para 2; suítes rápidas só-unit sobem para 5. Ver docs/decisions.md do plugin relay. |  |
| Resultado esperado | Ao final do loop, o agente retorna um dos três estados: verde (tudo passa), abort (limite atingido, diff e análise anexados) ou skip (tipo de teste não aplicável). |  |
| Dependências | B1, B2, B3. |  |
| Observações | Detecção de oscilação: se uma correção reverte outra correção recente, o loop aborta e sinaliza conflito de requisitos ao humano. Em modo TDD, o loop opera sobre a suíte gerada por B7/B8 como contrato — não pode enfraquecer testes que o TDD Reviewer aprovou. Time budget complementar: max_test_minutes (default 30) limita o wall-clock total da sessão, independente de max_test_retries. O que estourar primeiro aborta — outcome distinto: FAILED_AFTER_N_RETRIES (retry esgotado) ou FAILED_TIME_BUDGET_EXCEEDED (tempo esgotado). Valor 0 é proibido. Layered execution (unit → integration → e2e) é adaptativo: o context-builder detecta sinais (diretórios, markers, comandos, scripts) na Fase 1 e ativa automaticamente quando há sinal; falha em uma camada pula as subsequentes (SKIPPED_UPSTREAM_FAILURE); cada retry re-executa desde a camada 1. Ver docs/decisions.md do plugin relay. |  |

Figura 3 — Detalhamento do loop interno do Test Runner

| B5 | Revisão pós-verde | Camada B · Plugin |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Após o loop passar para verde, um revisor independente analisa o diff final e os testes que passaram, procurando por patologias comuns: testes foram enfraquecidos ou apagados, mocks excessivos escondem falhas reais, cobertura caiu significativamente, regras de negócio não são mais verificadas. |  |
| Justificativa | É trivial para um agente "passar nos testes" deletando o teste que falha. Sem revisão pós-verde, o loop otimiza para "verde" em vez de "correto". Este agente é a rede de segurança. |  |
| Pré-condições | B4 retornou verde. Uma baseline de cobertura e testes existentes antes da alteração é conhecida. |  |
| Resultado esperado | Parecer estruturado: APPROVED ou CHANGES_REQUESTED com lista concreta do que precisa ser reavaliado. Em caso de CHANGES_REQUESTED, o orquestrador decide se o fluxo retorna ao loop de correção ou encerra para revisão humana. |  |
| Dependências | B4, e idealmente B6 para ter os dados de cobertura comparada. |  |

| B6 | Relatório de execução | Camada B · Plugin |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Documento estruturado, gerado ao final de cada run do Test Runner, contendo: tempo total, número de tentativas, quais falhas apareceram e foram corrigidas, quais arquivos foram alterados pela auto-correção, cobertura antes e depois, componentes que foram pulados e por quê. |  |
| Justificativa | O humano volta depois que o fluxo terminou — precisa conseguir auditar o que foi feito em um lugar só, sem abrir N logs. Também serve como parte do corpo do PR para quem for revisar. |  |
| Pré-condições | B1 em execução. Formato e destino (arquivo no worktree, seção do PR) definidos na configuração. |  |
| Resultado esperado | Arquivo markdown versionado no branch (ex.: PRPs/reports/<feature>-test-run.md), linkado na descrição do PR. Em modo TDD, inclui seção dedicada com a suíte gerada por B7, parecer de B8 e diff entre testes iniciais e finais. Todos os artefatos do pipeline vivem em PRPs/ na raiz do repositório, fora de .claude/ (ver docs/decisions.md do plugin relay). |  |
| Dependências | B1, B2, B3, B4, B5, e (quando aplicável) B7, B8. |  |

### Trilho opcional de TDD (B7 + B8)

Os dois componentes a seguir compõem o trilho de TDD. Eles são acionados condicionalmente, apenas quando a documentação do projeto (produzida pelo context-builder na Fase 1) declarar explicitamente que o projeto é desenvolvido sob a metodologia Test-Driven Development. Para projetos que não adotam TDD, B7 e B8 permanecem inativos e o pipeline não sofre alteração.

O posicionamento desses agentes no pipeline é fixo: eles entram entre o Plan Reviewer (que aprovou o plano de implementação) e o Implementador (que escreverá o código de produção). Ao final de B8, a suíte de testes aprovada torna-se o contrato de aceitação que o Implementador deve satisfazer e que B1–B4 irão verificar.

| B7 | Agente TDD Writer | Camada B · Plugin (opcional — TDD) |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Agente especializado que, em projetos com TDD declarado, lê o PRD e o plano aprovados e produz a suíte inicial de testes da feature antes de qualquer linha de código de produção ser escrita. Prioriza casos que expressam regras de negócio, contratos de API e comportamentos observáveis. Nomeia testes em forma de especificação e evita acoplamento com detalhes de implementação que ainda não existem. |  |
| Justificativa | Em TDD, os testes são o contrato e precisam existir antes do código. Concentrar essa escrita em um agente dedicado evita que o Implementador escreva testes que confirmem o que ele próprio acabou de codificar — o principal modo de falha de TDD executado por IA, em que testes e implementação nascem acoplados e não exercem pressão de design sobre o código. |  |
| Pré-condições | Projeto declara TDD na documentação produzida pelo context-builder — campo tdd: true no frontmatter YAML de docs/context/methodology.md. Frameworks de teste do projeto detectáveis e documentados. PRD e plano de implementação aprovados pelos agentes anteriores. |  |
| Resultado esperado | Um conjunto de arquivos de teste commitados no worktree, cobrindo os requisitos funcionais do PRD. A execução inicial desses testes produz resultado vermelho esperado (falha porque a implementação ainda não existe) — B3 é instruído a não classificar esse red inicial como falha legítima (a), mas como estado esperado do ciclo TDD. |  |
| Dependências | B2 (para detectar frameworks de teste), Fase 1 (context-builder com declaração de metodologia), orquestrador (para ser invocado no ponto correto do fluxo). |  |
| Observações | O agente não pode escrever nenhum código de produção — esse limite é parte do seu prompt e das permissões declaradas. Se a produção de testes revelar ambiguidades no PRD, o agente sinaliza e aborta em vez de inventar comportamento. |  |

| B8 | Agente TDD Reviewer | Camada B · Plugin (opcional — TDD) |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Agente revisor que analisa a suíte produzida por B7 e decide se ela está pronta para servir de contrato para o Implementador. Busca patologias específicas do TDD feito por IA: testes que revelam detalhes de implementação, mocks que escondem comportamento, asserts triviais (expect(true).toBe(true)), cobertura incompleta dos requisitos do PRD, e testes que duplicam cenários sem adicionar valor discriminativo. |  |
| Justificativa | Sem um revisor independente de B7, o projeto pode entrar no loop de implementação com uma suíte frágil que, apesar de "vermelha" no início, não exerce pressão real sobre o design do código. O resultado é uma implementação que passa nos testes mas não atende aos requisitos — falha silenciosa que só aparece em produção. |  |
| Pré-condições | B7 entregou uma suíte de testes inicial. PRD e plano ainda disponíveis no contexto para comparação com a suíte. |  |
| Resultado esperado | Parecer estruturado: APPROVED (a suíte vai para o Implementador e torna-se o contrato) ou CHANGES_REQUESTED com lista concreta de ajustes que B7 deve aplicar. Após N iterações configuráveis (default: 2) sem aprovação, o orquestrador encerra para revisão humana. |  |
| Dependências | B7, Fase 1 (context-builder), PRD/Plano aprovados. Pode consumir dados de cobertura se B2 for capaz de executar a suíte vermelha e reportá-la. |  |
| Observações | Este agente não escreve testes nem código. Seu único output é o parecer. Isso preserva a separação escritor/revisor que é aplicada em outras etapas do plugin (PRD Writer/Reviewer, Plan Writer/Reviewer, Code Writer/Reviewer). |  |

### Critério de ativação do trilho de TDD

A tabela abaixo define como B7 e B8 são ativados ou ignorados. A regra é estrita: TDD só é considerado ativo quando declarado de forma explícita na documentação do projeto. Heurísticas (ex.: existência de pasta de testes) não ativam o trilho — isso evita surpresas em projetos que apenas testam muito mas não praticam TDD como metodologia.

| Sinal de ativação | Comportamento |
| --- | --- |
| Projeto declara tdd: true no frontmatter YAML de docs/context/methodology.md (arquivo gerado pelo context-builder) | Orquestrador ativa B7 e B8 antes do Implementador. Plan Reviewer passa a exigir que o plano explicite casos de teste antes de implementação. |
| Projeto não declara TDD ou declara outra metodologia | B7 e B8 são pulados. Fluxo segue direto do Plan Reviewer para o Implementador. Test Runner (B1–B4) continua responsável por rodar testes escritos pelo time ou por outros agentes. |
| Declaração de TDD presente mas sem frameworks de teste detectáveis | Orquestrador aborta a ativação dos agentes TDD com mensagem explícita e orienta o humano a completar o context-builder (Fase 1) ou a remover a declaração. |

## 7.3  Camada C · Integrações

Componentes que conectam a Fase 2 ao restante do ecossistema do plugin: permissões, hooks, worktree (Fase 3) e observabilidade pelo humano.

| C1 | Permissões pré-aprovadas (.claude/settings.json) | Camada C · Integração |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Configuração explícita de quais ferramentas e comandos o Claude Code tem permissão de executar sem pedir confirmação ao humano. Inclui comandos Docker, comandos de teste do projeto, operações git locais e chamadas à API do GitHub via gh CLI. |  |
| Justificativa | Objetivo declarado: "dar o prompt e só voltar quando o fluxo terminar". Sem permissões pré-aprovadas, o loop de auto-correção trava na primeira vez que precisa rodar um comando bash ou criar um arquivo. Cada prompt interativo quebra a premissa. |  |
| Pré-condições | Lista de comandos permitidos gerada pelo context-builder da Fase 1 a partir da detecção de stack, seguindo o catálogo canônico em docs/context/settings-allowlist.md do plugin relay. Princípio: patterns narrow por comando (ex.: Bash(pnpm test *), Bash(docker compose -f compose.test.yml up -d*)) — nunca patterns largos como Bash(*) ou Bash(git *). Denylist invariante em todos os projetos cobre operações destrutivas (git push --force, git reset --hard, rm -rf fora de .worktrees/, sudo, curl ¦sh, docker system prune, instalação global de pacotes, mutações GitHub API). Exceção à regra de não escrever em .claude/: .claude/settings.json é setup config, gravado uma única vez pelo context-builder de forma interativa no *init — o pipeline autônomo apenas lê. Ver docs/decisions.md do plugin relay. |  |
| Resultado esperado | Um arquivo .claude/settings.json que o plugin aplica na instalação. O usuário pode customizar por projeto. |  |
| Dependências | Nenhuma dependência de outros componentes da Fase 2. Mas sem este, toda a Fase 2 é inútil para o objetivo final. |  |
| Observações | Este item aparece no plano original como Fase 3, mas seu incumprimento quebra o objetivo da Fase 2. Recomenda-se antecipar. |  |

| C2 | Hooks do Claude Code | Camada C · Integração |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Gatilhos nativos do Claude Code (pre-tool-use, post-tool-use, stop) usados para disparar o Test Runner automaticamente após o Implementador terminar, sem precisar de comando explícito do orquestrador. No trilho de TDD, o mesmo mecanismo dispara B7 após o Plan Reviewer aprovar e B8 após B7 entregar a suíte inicial. |  |
| Justificativa | Hooks desacoplam os agentes do orquestrador: o orquestrador apenas dispara a etapa atual e o hook associado dispara a próxima quando esta retorna. Isso simplifica o orquestrador e torna cada agente reutilizável fora do fluxo principal. |  |
| Pré-condições | Conhecimento da API de hooks do Claude Code (vide skills e README do próprio plugin prp-core). |  |
| Resultado esperado | Hooks declarados em hooks/ do plugin, disparados nos eventos certos com payload estruturado. |  |
| Dependências | B1, B7, B8. |  |

| C3 | Interface com worktree | Camada C · Integração |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Mecanismo pelo qual o código atualmente em desenvolvimento (que vive no worktree/branch isolado da Fase 3) chega até o container isolado dos testes, e pelo qual alterações feitas pelo loop de correção retornam ao worktree. |  |
| Justificativa | Worktree e container são espaços distintos. Sem uma interface bem definida (volume mount com path correto, estratégia de build, invalidação de cache de imagem) o Test Runner testa código desatualizado ou as correções se perdem. |  |
| Pré-condições | Estrutura de worktree definida pela Fase 3. Estratégia de mount ou build declarada na config. |  |
| Resultado esperado | Qualquer commit no worktree é imediatamente testável no container, e correções do loop são aplicadas no worktree (não em cópias). Em modo TDD, a suíte produzida por B7 também é commitada no worktree e reside lá a partir do primeiro commit da feature. |  |
| Dependências | A1, e o componente de worktree da Fase 3. |  |

| C4 | Observabilidade | Camada C · Integração |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Conjunto de artefatos que o humano pode consultar depois que o fluxo terminou: logs estruturados do Test Runner, histórico de tentativas, snapshots do banco em caso de falha abortada, timeline do loop com timestamps. Em modo TDD, inclui também a suíte inicial gerada por B7 e os pareceres de B8. |  |
| Justificativa | Quando o fluxo rodou por horas sem supervisão e algo saiu errado, o humano precisa reconstruir o que aconteceu. Sem observabilidade, o plugin vira caixa-preta e perde confiança rapidamente. |  |
| Pré-condições | Logs padronizados em B2 e B4. Diretório de artefatos definido na configuração. |  |
| Resultado esperado | Diretório PRPs/reports/<feature>/ (na raiz do repositório, fora de .claude/) com: execution.log, attempts.jsonl, diff-per-attempt/, final-report.md e (quando aplicável) tdd-initial-suite.diff + tdd-reviews.md. Acessível sem precisar reabrir o Claude Code. |  |
| Dependências | B6. |  |

## 7.4  Comandos do plugin

O plugin expõe um comando por etapa da pipeline, além de um orquestrador que os compõe. Filosofia: cada comando é invocável isoladamente — útil para validar cada componente da Fase 2 durante a implementação e para o usuário intervir manualmente entre etapas. Writers e reviewers são comandos separados; o reviewer aceita artefato editado à mão como entrada. O orquestrador /relay-execute invoca writers e reviewers em ordem, repetindo pares writer→reviewer em CHANGES_REQUESTED até esgotar o orçamento de retry da etapa.

Comandos que tocam componentes da Fase 2, na ordem em que /relay-execute os invoca:

• /relay-worktree <feature-name> — infraestrutura (interface C3). Cria worktree em .worktrees/<feature>/ e branch feature/<name>.

• /relay-tdd <plan-path> — writer B7. Opt-in; self-skip silencioso se tdd: false em docs/context/methodology.md.

• /relay-tdd-review <suite-path> — reviewer B8. Aprova a suíte ou retorna CHANGES_REQUESTED. Opt-in; self-skip se TDD inativo.

• /relay-test <worktree> — executor. Encapsula B1–B4 (run, classify, auto-correção). Respeita max_test_retries. Saída: verde ou FAILED_AFTER_N_RETRIES.

• /relay-test-review <worktree> — reviewer B5 (post-green). Valida se os testes não foram enfraquecidos e se a cobertura não caiu. Aprova ou retorna CHANGES_REQUESTED.

• /relay-pr <feature-name> — creator (B6 + Report + PR Creator). Gera final-report.md em PRPs/reports/<feature>/ e abre o PR com o relatório como descrição.

Comandos que existem na pipeline completa mas pertencem a etapas de outros pilares (/relay-prd, /relay-plan, /relay-plan-review, /relay-implement, /relay-code-review) estão documentados em docs/api-reference.md do plugin relay, junto com preconditions, contratos de input/output e caminhos de artefato. A lista canônica de 12 comandos + 1 placeholder para o Pilar 3 (/relay-approve) está registrada em docs/decisions.md.

# 8.  Cenários de degradação graciosa

Esta seção lista explicitamente como o plugin se comporta quando o projeto-alvo não oferece todas as capacidades necessárias. Esses cenários devem ser testados antes de considerar a Fase 2 concluída.

| Cenário | Comportamento do plugin |
| --- | --- |
| Projeto sem Docker | A1–A4 não são ativados. Test Runner tenta rodar no ambiente local. Relatório anexa aviso de risco de contaminação entre execuções. |
| Projeto sem testes E2E | Loop executa apenas unit e integração. B5 (pós-verde) reduz severidade. Relatório lista a ausência de E2E como lacuna conhecida. |
| Projeto sem nenhum teste | Test Runner é pulado inteiro. Se TDD estiver declarado, B7 ainda gera os testes iniciais a partir do plano; caso contrário, orquestrador anuncia o skip antes de prosseguir e o relatório final marca o PR como "não verificado por testes". |
| Projeto declara TDD mas não tem frameworks de teste instalados | B7 e B8 abortam com mensagem acionável pedindo que o context-builder documente os frameworks. Fluxo não prossegue para o Implementador enquanto a declaração de TDD permanecer ativa. |
| Projeto não declara TDD | B7 e B8 são pulados silenciosamente. Nenhum aviso é emitido — é o comportamento esperado para projetos que não praticam TDD. |
| Sem acesso ao GitHub | C2 e C3 ainda funcionam. Etapa de criação de PR é substituída por instruções no relatório final (comando gh para rodar manualmente). |
| Sem permissões pré-aprovadas (C1) | Plugin funciona mas interrompe o usuário a cada comando. Documentado no README do plugin como configuração obrigatória para uso autônomo. |
| Sem context-builder (Fase 1) executado | Plugin avisa e tenta detectar stack por heurísticas (presença de package.json, pyproject.toml, etc.). Qualidade da detecção de falhas cai. Ativação de TDD por heurística não é permitida — TDD só é ativado com declaração explícita. |

# 9.  Resultado esperado ao final da Fase 2

Ao concluirmos a Fase 2, os seguintes estados de mundo devem ser verdadeiros:

- O repositório do plugin possui um agente Test Runner funcional, com loop de auto-correção e configuração externa de retries.

- O repositório do plugin possui o par TDD Writer / TDD Reviewer (B7 + B8) funcional, ativado apenas em projetos cuja documentação declara TDD.

- O repositório do plugin possui um arquivo .claude/settings.json documentado, que cobre as permissões necessárias para o loop rodar sem interrupção em projetos da equipe.

- Dado um projeto com Docker e testes configurados, o humano pode disparar /prp-implement em um plano e ter os testes rodando e sendo corrigidos automaticamente até atingirem verde ou esgotarem o limite.

- Dado um projeto que declara TDD na documentação, o humano pode disparar o fluxo e ter os testes escritos e revisados antes do Implementador atuar, sem passos manuais intermediários.

- O relatório gerado ao fim de cada execução permite auditar o que foi feito sem reabrir o Claude Code, incluindo (em modo TDD) a suíte inicial e os pareceres de revisão.

- Os cenários de degradação graciosa da seção 8 estão testados em pelo menos um projeto real de cada tipo, incluindo um projeto TDD e um projeto não-TDD.

- A documentação do plugin explica, em até duas páginas, como habilitar a Fase 2 em um novo projeto e como declarar TDD quando aplicável.

# 10.  Riscos e mitigações

Os riscos abaixo foram identificados a partir do uso atual do prp-core e de problemas típicos de pipelines de testes automatizados. A lista é viva e deve ser revisada na apresentação à equipe.

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Loop fica oscilando (corrige A, quebra B, corrige B, quebra A) | Alto | Detecção de oscilação em B4: se uma correção reverte arquivos alterados por correção anterior dentro da mesma sessão, abortar e sinalizar conflito. |
| Agente "passa nos testes" enfraquecendo ou apagando testes | Alto | B5 (Revisão pós-verde) compara suíte antes/depois e cobertura. Removal ou simplificação de testes é tratado como change_requested. |
| Em projeto TDD, B7 escreve testes que apenas confirmam a implementação que virá | Alto | B8 (TDD Reviewer) valida que os testes derivam dos requisitos do PRD/Plano, não de suposições de implementação. Mocks excessivos e asserts vazios são flags de rejeição automática. |
| Testes flaky causam auto-correção equivocada | Médio | B3 detecta flakiness via retry sem alteração de código. Após N tentativas sem mudança, a falha é reclassificada como flaky e ignorada para fins do loop. |
| Secrets vazam em logs do relatório | Alto | A4 impõe redaction explícita. B6 aplica filtro de secrets conhecidos no momento de gerar o relatório. |
| Projeto sem Docker ou sem testes trava o plugin | Alto | Graceful degradation: environment probe no início pula componentes ausentes e documenta skips no relatório final. |
| Permissões pré-aprovadas muito amplas viram risco de segurança | Médio | C1 usa allowlist estrita por comando (não por ferramenta). Config versionada permite auditoria por pull request. |
| Tempo total do loop explode em projetos grandes | Médio | Test Runner expõe max_test_minutes (default 30) como orçamento wall-clock total da sessão, complementar a max_test_retries. O que estourar primeiro aborta, com outcome distinto (FAILED_TIME_BUDGET_EXCEEDED vs FAILED_AFTER_N_RETRIES). Execução em camadas (unit → integration → e2e) é mitigação complementar adaptativa: o context-builder detecta sinais de camadas (diretórios separados, markers, comandos, scripts) na Fase 1 e ativa layered execution automaticamente quando há sinal. Falha em uma camada pula as subsequentes (preservando o time budget); cada retry re-executa a partir da camada 1. Override per-project via futuro .relay.yaml. Ver docs/decisions.md do plugin relay. |

# 11.  Ordem de implementação sugerida

A sequência abaixo prioriza entregar valor em etapas verificáveis. Cada etapa produz algo observável e testável isoladamente, evitando um big bang no final. O trilho de TDD entra após o Test Runner estar maduro, de modo que projetos TDD herdem uma camada de execução já estabilizada.

| # | Etapa | Pré-requisitos |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1–A2: Infra mínima Docker Compose subindo app + DB + serviços essenciais, com bootstrap determinístico. | Fase 1 (context-builder) ter documentado stack e comandos. |
| 2 | A3–A4: Isolamento e secrets Containers efêmeros ou reset transacional + política de secrets. | A1, A2. |
| 3 | B2: Execução estruturada Fazer todos os frameworks de teste do projeto emitirem saída estruturada (JUnit/JSON). | A1–A4. |
| 4 | B1 + B3: Test Runner básico Agente que executa, lê saída estruturada e classifica falhas nas 4 categorias. | B2. |
| 5 | C1: Permissões pré-aprovadas Antecipar este item da Fase 3 do plano original — sem ele, o fluxo trava. | Nenhum componente da Fase 2. |
| 6 | B4: Loop de auto-correção Máquina de estados com limite de retry. Primeira versão simples, sem detecção de oscilação. | B1, B3, C1. |
| 7 | B5: Revisão pós-verde Agente revisor que compara antes/depois e emite parecer. | B4, B6 básico. |
| 8 | B6 + C4: Relatório e observabilidade Estrutura de artefatos auditáveis, versão final do relatório. | Todos os B e C anteriores. |
| 9 | B7 + B8: Trilho de TDD (opt-in) Agentes TDD Writer e TDD Reviewer acionados antes do Implementador quando o projeto declara TDD. Inclui a convenção de declaração no context-builder. | B2, Fase 1 (context-builder capaz de declarar metodologia). |
| 10 | C2 + C3: Hooks e worktree Integração formal com o orquestrador (Fase 3) — feita quando a Fase 3 estiver em desenho. | B1 funcional, Fase 3 iniciada. |

# 12.  Próximos passos

A sequência de ações imediatas, após a discussão deste documento com a equipe, é:

- Coletar comentários e ajustes da equipe sobre escopo, princípios, trilho de TDD e ordem de implementação (esta conversa).

- Criar o repositório do plugin próprio e aplicar nele o context-builder (Fase 1) — usar o próprio plugin como primeiro projeto-alvo (dogfooding).

- Escrever o primeiro PRD dentro do novo plugin: o PRD do agente Test Runner (B1).

- (Resolvido em 2026-04-19 — ver docs/decisions.md do plugin relay.) A declaração de TDD é feita via frontmatter YAML em docs/context/methodology.md com a chave tdd: true. O context-builder cria este arquivo em toda inicialização com tdd: false como default seguro; apenas edição humana ou declaração explícita do usuário pode alterar o valor.

- Iniciar a implementação seguindo a ordem da seção 11, fechando cada etapa com uma demo interna curta antes de avançar.

- Revisitar este documento ao fim de cada etapa implementada, atualizando a tabela de histórico.

# 13.  Glossário

Termos recorrentes neste documento, para alinhamento com pessoas que vão entrar na discussão sem o contexto completo.

| Agente | Dentro do Claude Code, uma persona especializada com prompt dedicado e conjunto próprio de ferramentas. Diferente do orquestrador, que coordena agentes. |
| --- | --- |
| Context-builder | Componente da Fase 1 que documenta o projeto em arquivos estruturados (/context, /domain, /libs) para que agentes de IA consigam operar com precisão no repositório. |
| Degradação graciosa | Propriedade de um sistema que continua funcionando (com menos capacidades) quando algum componente ou recurso opcional está indisponível. |
| Environment probe | Etapa inicial executada pelo orquestrador que detecta quais capacidades estão disponíveis no projeto-alvo (Docker, frameworks de teste, gh CLI, etc.). |
| Flakiness | Característica de um teste que passa e falha de forma não determinística, sem mudanças de código. Causa comum de ruído em pipelines de CI. |
| Loop de auto-correção | Ciclo automático em que o Test Runner identifica falhas, pede correção ao Implementador, executa testes novamente e repete até passar ou atingir o limite. |
| Orquestrador | Componente da Fase 3 que coordena todos os agentes em sequência, transformando N comandos discretos em um único comando end-to-end. |
| PRD | Product Requirement Document. Especificação estruturada de uma feature, servindo de entrada para o agente de plano. |
| PRP | Product Requirement Prompt. Conceito do prp-core: PRD + inteligência do repositório + runbook executável pela IA. |
| Revisão pós-verde | Etapa de validação executada após o loop passar (todos os testes verdes), para verificar que os testes não foram enfraquecidos e ainda medem o comportamento correto. |
| TDD (Test-Driven Development) | Metodologia de desenvolvimento em que os testes são escritos antes do código de produção, no ciclo red-green-refactor. No plugin, é um modo opt-in: só ativo quando a documentação do projeto declara explicitamente que o projeto segue TDD. |
| Trilho de TDD | Par de agentes (B7 TDD Writer e B8 TDD Reviewer) acionados entre o Plan Reviewer e o Implementador quando o projeto está declarado como TDD. Produz os testes que o Implementador deve satisfazer. |
| Worktree | Mecanismo nativo do git que permite ter múltiplos checkouts de branches diferentes do mesmo repositório em diretórios isolados. |